网页前端设计工作计划

单个企业设计，不再做针对全部企业的展示，精细化展示单个企业，

1. 一天时间完成新闻展示界面（Vue框架有效的连接到数据库实时显示）
2. 半天时间实现新闻界面滚动及分页展示
3. 一天时间完成企业综合评分界面展示
4. 半天时间实现新闻事件分析结果展示界面
5. 半天时间完成雷达图的设计
6. 半天时间实现新闻事件点击显示完整事件